项目进度报告

AI SPEAKING

双语交流与口语训练辅助应用

架构、音频、录音、AI Realtime、设计、内容、测试与发布汇总

| 项目 | AI Speaking |
| --- | --- |
| 当前版本 | Flutter 1.0.3+5 |
| 汇总日期 | 30/07/2026 |
| 范围 | Android 移动端、Flutter Web/PWA、Next.js 后端及 iOS 基础框架 |

# 1. 执行摘要

总体状态：应用核心、音频、录音、内容及更新功能均已实现。剩余重点工作包括开展真机测试并补齐全部内容音频，完成生产应用签名并加强后端保护。

# 2. 架构、后端与安全

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 项目架构 | 将 Flutter 与 Next.js 拆分为两个项目；Flutter 仅通过 API 与后端通信。 | 完成 |
| OpenAI 安全 | OpenAI API 密钥仅保存在后端，不会打包进 APK。 | 完成 |
| API 配置 | Flutter 在运行或构建时接收 BACKEND_BASE_URL，可切换环境而无需硬编码密钥。 | 完成 |
| 生产后端 | Next.js 已通过生产域名部署到 Railway。 | 完成 |
| 服务器区域 | Railway 已从 US West 迁移至 Southeast Asia/Singapore，以降低越南地区的访问延迟。 | 已应用 |
| Realtime 临时密钥 | Realtime 会话使用后端签发的短期客户端密钥；正式密钥始终保留在服务器端。 | 完成 |
| 正式版连接 | 正式版仅允许 HTTPS；不安全的 HTTP 连接仅可用于调试模式。 | 完成 |
| 设备识别 | 已实现客户端身份标识及向后端注册硬件信息的流程。 | 已实现 |
| 历史记录/遥测 | 后端保存历史记录、结果来源、ASR 模式和延迟指标，用于运行监控。 | 已实现 |
| 生产环境加固 | 仍需完善身份验证、限流、用户历史数据隔离及日志保留策略。 | 待完善 |

# 3. 交流、录音与音频处理

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 交流主界面 | 单手即可完成操作，界面包含麦克风状态、越南语句子、英语句子、反馈和录音按钮。 | 完成 |
| Android Streaming | 集成 Android SpeechRecognizer，使用 vi-VN 区域设置，支持临时结果、最终结果及最多三项识别候选。 | 完成 |
| 修正被截断的转写 | 当 Android 返回的最终结果在句尾被截断时，优先采用更长、更完整的转写。 | 完成 |
| 麦克风录音 | 以 PCM16 单声道 24 kHz 录音，分块发送并提供 WAV 回退路径；每轮最长约 12 秒。 | 完成 |
| 过短录音阈值 | 拒绝短于约 450 ms 的录音，避免发送无效数据。 | 完成 |
| 自适应 VAD | 自动测量背景噪声，分别设置开始与停止阈值，减少将风扇声或稳定噪声误判为语音。 | 已完成 |
| 未检测到语音 | 若未确认检测到语音，应用会在本机提示，并且不会将音频上传至后端。 | 完成 |
| 静音等待时间 | 当前代码等待约 3 秒后才判定没有语音；2 秒的要求尚未完全落实。 | 待调整 |
| 音频播放 | 使用 just_audio 通过正确的 Android 音频路由播放英语句子、缓存音频和课程内容。 | 完成 |
| 设备缓存 | 最多保存约 128 个音频文件，并支持预热、预加载、重试及并发任务限制。 | 完成 |
| 播放延迟优化 | 最多等待约 500 ms 的预加载，并记录加载时间、播放开始时间及缓存来源。 | 完成 |
| Safari 音频 | 提供由用户操作直接触发的播放路径，以解决浏览器阻止自动播放的问题。 | 完成 |
| 正确/错误反馈 | 用户可评价结果正确或错误，反馈会更新到后端历史记录。 | 完成 |

# 4. Realtime、回退机制与外部设备

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| OpenAI Realtime | 已实现 WebSocket 连接、流式转写和短期会话授权机制。 | 已实现 |
| 使用状态 | Realtime 当前不是默认模式，并且未在用户直接选择项中显示。 | 尚未开放 |
| 连接期间缓冲 | 应用在 socket 建立连接时开始录音，保留最初的音频块，并在就绪后仅补发一次。 | 完成 |
| 结束会话 | 用户停止时，若 socket 即将就绪，应用最多等待约 500-600 ms。 | 完成 |
| Batch Chunks | 音频可通过 session create/upload/finalize 分段发送，以降低单个大型请求的风险。 | 完成 |
| 多层回退 | Realtime 失败时切换至 Batch Chunks；Batch 失败时改为发送完整 WAV。 | 完成 |
| Web 优化 | Web 会根据网络质量延迟创建上传会话，避免用户提前停止时产生多余请求。 | 完成 |
| HFP 耳机 | Android 支持扫描、选择设备、开启/关闭 SCO 路由，以及 4 秒麦克风测试。 | 已实现 |
| Web 端 HFP | 允许选择浏览器可识别的蓝牙麦克风；浏览器无法直接控制 Bluetooth Classic 配置文件。 | 已实现 |
| INNOTRIK BLE | 已实现扫描、连接、服务发现、MTU 247、重连、数据包解析及 Opus 音频提取。 | 已实现 |
| 离线意图 | 高置信度意图可在设备端处理，以减少付费 OpenAI 调用次数。 | 已实现 |
| 硬件测试 | HFP、BLE、物理按键、锁屏和后台运行仍需在真机上验证。 | 待测试 |

# 5. 历史记录、设置与学习数据

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 最近历史记录 | 支持搜索、按日期筛选、重播、查看详情、单项删除及全部删除。 | 完成 |
| 历史数据 | 保存上下文、rule/AI 来源、ASR 模式、延迟及用户评价。 | 完成 |
| 设置 | 可选择麦克风来源、ASR 模式、VAD 阈值、HFP/BLE 设备及历史记录入口。 | 完成 |
| 界面语言 | 支持越南语和简体中文。 | 完成 |
| 年龄组 | 内容分为 5 个年龄组。 | 已具备 |
| 主题 | 包含 50 个学习主题及相应配图。 | 已具备 |
| 课程 | 包含 101 节课程和 11 首歌曲。 | 已具备 |
| 句子总数 | 课程和歌曲中共约 713 个句子。 | 已具备 |
| 介绍音频 | 101 节课程中已有 96 节配备介绍音频。 | 接近完成 |
| 逐句音频 | 713 个句子中有 574 个具备英语和越南语音频 URL。 | 尚未达到 100% |
| 内置音频 | 应用 assets 中包含 212 个指导音频或歌曲 MP3 文件。 | 已具备 |
| 句子练习流程 | 支持听示范、录音、回听、重录、下一句及返回上一句。 | 完成 |
| 保存录音 | 每个句子最多保留最近三条成功录音，并删除旧录音。 | 完成 |
| 口语练习提醒 | 约每 5 秒提醒一次，共提醒两次；之后提供跳过按钮，但不会自动跳过。 | 完成 |
| 正向反馈 | 成功完成口语练习后播放鼓励语、烟花效果并显示完成状态。 | 完成 |
| Karaoke | 提供按时间同步的歌词和歌曲进度，并针对适合的年龄组在约 3 秒后自动开始。 | 已实现 |
| 保存进度 | 在原生端或 Web localStorage 中保存已学课程、已跳过句子及元数据。 | 完成 |

# 6. 设计与无障碍支持

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 视觉识别系统 | 采用机器人吉祥物、Roboto 字体、靛蓝/薰衣草色，以及绿色、红色、橙色状态色。 | 完成 |
| 儿童界面 | 采用正向提示、简化操作、大尺寸操作按钮和易读的双语内容。 | 完成 |
| 移动端布局 | 内容区域限制最大宽度，底部设操作栏，并在多种屏幕尺寸上保持布局稳定。 | 完成 |
| 学习场景 | 已为学习界面加入田野、火车背景和介绍图片。 | 已完成 |
| 内容图片 | 包含 50 个主题图片、课程介绍图片和卡拉 OK 界面素材。 | 已具备 |
| 大字体 | 已在文字放大 200% 的情况下测试界面。 | 通过 |
| 小屏幕 | 已有测试确保组件在小屏幕上不会重叠。 | 通过 |
| 减少动态效果 | 已支持偏好减少动态效果的用户。 | 已实现 |
| Golden Test | 已有 12 张界面基准图，覆盖 390x844、426x923 和 450x1025。 | 通过 |

# 7. Web、APK、iOS 与更新机制

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Flutter Web/PWA | 已具备 manifest、图标、添加到 iPhone 主屏幕及浏览器数据保存功能。 | 完成 |
| Web 更新 | 在打开应用、返回应用及定时周期内检查 version.json；显示更新横幅并重新加载新版本。 | 完成 |
| Android APK | 包名为 com.innotrik.aispeaking，支持 Android 7 及以上版本，并已配置应用图标。 | 完成 |
| 正式版本 | 当前版本为 1.0.3+5；正式版 APK 约 78.5 MB。 | 已具备 |
| 按 ABI 拆分 APK | 支持分别构建 ARM64、armeabi-v7a 和 x86_64，以按架构减小安装包体积。 | 完成 |
| Android 更新 | 应用调用版本 API，可阻止过旧版本并打开新版 APK 下载页面。 | 客户端已完成 |
| APK 下载页 | 最新版 APK 通过 Cloudflare R2 链接分发。 | 完成 |
| 正式版签名 | 存在 key.properties 时使用生产 keystore；缺失时会回退到调试签名。 | 需要正式 keystore |
| iOS | 已有 iOS 基础工程及面向未签名模拟器的 Codemagic 工作流。 | 尚未发布至 App Store |
| Web 部署 | Web 代码和构建产物已具备，但尚未确认最终公开域名。 | 尚未确认 |
| 独立更新 | Web 与 APK 通过两条独立流程更新；若接口契约不变，修改后端通常无需重新构建 APK。 | 完成 |

# 8. 测试与质量保证

| 项目项 | 已完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| Flutter test | 当前全部 158 项测试均已通过。 | 通过 |
| Flutter analyze | 静态分析未发现问题。 | 通过 |
| 测试规模 | 包含 31 个 Dart 测试文件和 12 个 Golden 基准。 | 已具备 |
| 音频测试 | 覆盖 VAD、WAV、音频缓存、播放完成及转写选择。 | 通过 |
| 回退机制测试 | 覆盖初始化失败、延迟失败、Batch Chunks、Realtime 及回退路径。 | 通过 |
| 设备测试 | 自动化覆盖 HFP 逻辑、BLE 协议、离线意图和重连。 | 通过 |
| API 测试 | 覆盖模型、repository、版本门控、设备身份和设备注册。 | 通过 |
| 业务测试 | 覆盖历史记录、设置、课程流程、媒体、进度、录音和卡拉 OK。 | 通过 |
| 界面测试 | 覆盖无障碍能力及多种尺寸下的 Golden Test。 | 通过 |
| 测试局限 | 自动化测试无法替代真机上的麦克风、耳机、蓝牙及延迟质量测试。 | 需要真机测试 |

# 9. 大规模发布前的剩余工作

| 剩余工作 | 级别/说明 |
| --- | --- |
| 在多种手机、耳机及 INNOTRIK 硬件上测试 HFP 和 BLE。 | 在正式宣布硬件支持前必须完成。 |
| 补齐全部 713 个句子的音频，以及仍缺少介绍音频或完整音乐的课程。 | 会直接影响学习体验。 |
| 创建并妥善保管正式 Android keystore。 | 这是持续更新同一生产应用的必要条件。 |
| 补充身份验证、限流、用户数据隔离及后端日志保留策略。 | 在扩大用户规模前需要完成。 |
| 验证 Safari/iPhone、弱网、锁屏及后台运行。 | 建议使用真机执行。 |
| 决定是否开放 OpenAI Realtime，或继续以 Android Streaming 为主流程。 | 需要平衡延迟、稳定性与成本。 |
| 若继续采用新要求，将无语音超时从约 3 秒调整为 2 秒。 | 改动较小，但需测试噪声环境和儿童慢速说话场景。 |
| 提交 Adaptive VAD、学习场景界面及新 Golden Test 的修改。 | 代码已通过测试，但目前仍仅保存在本地。 |
| 确认 Flutter Web/PWA 的公开托管地址。 | 需要正式 URL 供 iOS 用户访问。 |
| 为 5,000 个句子建立规则 | 需要进一步讨论并合理调整，以优化应用成本。 |