HOMI 应用项目进度报告（详细版）

## 1. Kết quả kỹ thuật đã đạt được / 已完成的技术成果

VI  Thiết bị và âm thanh: iPhone đã kết nối H20 qua kênh điều khiển và kênh âm thanh. Trợ lý phát qua loa H20; giọng trẻ được thu từ micro H20, không phải micro điện thoại.

中文  设备与音频：iPhone 已通过控制通道和音频通道连接 H20。助手语音由 H20 扬声器播放，儿童语音由 H20 麦克风采集，而不是手机麦克风。

VI  Luyện nghe: Luồng nghe mẫu - trẻ nói lại - nhận dạng - chấm đúng/sai - khen hoặc chuyển câu đã hoạt động. Nếu không nghe rõ hai lần, ứng dụng chuyển sang câu khác để tránh lặp vô hạn.

中文  听力练习：示范朗读、儿童跟读、语音识别、对错判断、鼓励或进入下一句的流程已运行。连续两次未听清时，应用会切换到下一句，避免无限循环。

VI  Dịch liên tục: Đã xử lý vòng lặp “đang chuẩn bị micro” và thời điểm chuyển từ phát âm thanh sang ghi âm. Kiểm thử 10 câu liên tục cho tốc độ ổn định hơn; vẫn cần kiểm thử dài trước bản cập nhật chính thức.

中文  连续翻译：已处理“正在准备麦克风”的循环问题，并调整从播放语音切换到录音的时机。连续测试 10 句时速度更稳定；正式更新前仍需进行长时间测试。

VI  Nút MAIN: MAIN đã có thể gọi trợ lý trong bài học ở một số trạng thái, nhất là khi ứng dụng không thu âm. Nút MAIN ảo trên màn hình vẫn hoạt động đúng.

中文  MAIN 键：在部分状态下，特别是应用未录音时，MAIN 键已能在课程中呼叫助手。屏幕上的虚拟 MAIN 按钮仍可正常工作。

## 2. Apple, TestFlight và Codemagic / Apple、TestFlight 与 Codemagic

VI  Apple Connect: Đã hoàn thiện ảnh, mô tả, từ khóa, phụ đề, độ tuổi 4+, quyền riêng tư/pháp lý, giá miễn phí, khu vực phát hành và phạm vi iPhone. Ứng dụng đã từng được Apple phê duyệt; mỗi bản cập nhật mới vẫn cần gửi xét duyệt.

中文  Apple Connect：已完成截图、应用说明、关键词、副标题、4+ 年龄分级、隐私与法律信息、免费价格、发布地区及 iPhone 范围设置。应用已通过 Apple 审核；每次新更新仍需再次提交审核。

VI  Codemagic: Đã cấu hình ký ứng dụng, build iOS và tải bản thử nghiệm lên TestFlight. Quy trình đã chạy thành công; Codemagic có cảnh báo gần hết phút build miễn phí nên cần hạn chế các lần build không cần thiết. Mốc code ổn định hiện tại: b292390.

中文  Codemagic：已配置应用签名、iOS 构建并上传 TestFlight 测试版本。流程已成功运行；Codemagic 提示免费构建分钟数接近用完，因此应减少不必要的构建。当前稳定代码版本：b292390。

## 3. Vấn đề còn lại và bằng chứng / 遗留问题与判断依据

VI  Hiện tượng: Khi micro H20 chưa mở, MAIN vật lý có thể được nhận. Khi micro H20 đang ghi âm, nhấn MAIN thường không dừng ghi âm và không gọi trợ lý.

中文  现象：H20 麦克风未开启时，实体 MAIN 键可以被识别；当 H20 麦克风正在录音时，按 MAIN 通常无法停止录音，也无法呼叫助手。

VI  Bằng chứng: MAIN ảo vẫn hoạt động; Android ở bản firmware/nhánh trước từng nhận MAIN khi đang thu âm; log iOS có thời điểm không nhận thêm sự kiện nút khi kênh âm thanh HFP đang hoạt động. Vì vậy, luồng ứng dụng không phải nguyên nhân duy nhất.

中文  依据：虚拟 MAIN 按钮仍可工作；旧版 Android 固件/分支曾能在录音时接收 MAIN；iOS 日志显示 HFP 音频通道工作时，有时不再收到按键事件。因此，应用流程并非唯一原因。

VI  Nhận định: Khả năng cao H20 chưa duy trì ổn định đồng thời kênh điều khiển nút và kênh âm thanh trên iPhone. Cần nhà sản xuất xác nhận bằng firmware và log thiết bị; chưa nên kết luận tuyệt đối trước khi kiểm thử ODM.

中文  当前判断：较大可能是 H20 在 iPhone 上无法稳定同时保持按键控制通道和音频通道。仍需厂商通过固件及设备日志确认，在 ODM 测试前不应作绝对结论。

KẾT LUẬN / 结论  Phần mềm đã gần hoàn thiện. Rủi ro chính còn lại cần phối hợp giữa đội ứng dụng và nhà sản xuất H20, tập trung vào firmware của nút MAIN khi micro đang hoạt động.
软件已接近完成。剩余主要风险需要应用团队与 H20 厂商共同处理，重点是麦克风工作期间 MAIN 键的固件行为。