I. 问题：

- 优化实时忠实翻译：

- 选择合适的 API：兼顾成本、表达流畅度与响应顺畅度等。

- 注意越南语地域口音，并考虑向其他语言扩展的 API 能力。

2. 多语言扩展机制：提前为其他语言准备可扩展架构。

3. 主题学习功能：

- 为主题学习功能设计框架：采用亲和的配色，并将按钮放在易于点击的位置。

- 词句内容：Huyền 已准备 App 内的英语学习内容（当前版本尚不完整）。

- 设计适合儿童的功能和页面切换效果（类似儿童在线辅导）。

- 为每组词句配套图片。

4. 规则规模：

- 日常沟通词句库：至少 3,000 句；将家庭、课堂和户外场景合并为一个统一库，并应用多语言扩展机制。

- 限制熟悉句子的 API 调用：收紧规则匹配条件，确保缓存结果正确。

5. iOS 应用版本：确保蓝牙、界面和连接等功能在 iOS 上运行良好，并与 Android 版本保持一致。

注意：

- 困难：需要租用云端 Mac，以完成 .ipa 文件的签名和发布确认。

- 解决方案：在 Windows 上使用现有技术完成前期准备，通过 TestFlight 进行内部测试，然后申请审核并发布 iOS 可下载版本。

6. 成本控制机制：

- 预计支持 10,000 台设备。

- 成本优化方案：跟踪月度费用并设置预算预警阈值等。

7. 后端管理系统：

- 管理并跟踪音频信息、儿童经常说错的句子、被多次确认正确的句子以及尚未审核的句子等。

II. 重要性与实施顺序

紧急且重要：

1. 优化实时忠实翻译

3. 主题学习功能

5. iOS 应用版本

4. 规则规模

重要但不紧急：

2. 多语言扩展机制

6. 成本控制机制

不重要且不紧急：

7. 后端管理系统

III. 工作分工

| - Huyền | 主管 |
| --- | --- |
| - 完善口语主题词句库（设计各主题，确保内容符合不同年龄段等）。 - 主管完成 3,000 句后，基于这 3,000 句补充以下两部分：variants_vi——同一句话的多个越南语地域表达，例如： "variants_vi": [ "Con muốn ăn cơm", "Con muốn ăn cơm nè", "Con muốn ăn cơm á", "Con muốn ăn cơm nghen" ], Regions：句子的地域变体 "region": ["north", "south", "general"], | 按照以下结构创建 3,000 句，并提供 5 种目标语言： { "id": "want_to_eat_rice", "vi": "Con muốn ăn cơm", "variants_vi": [""], "region": [""], "translations": { "en": "I want to eat rice.", "zh-CN": "我想吃饭。", "ja": "ご飯を食べたいです。" }, "contexts": ["home", "general"], "topics": ["food", "family"] } 其中，Contexts 表示所属场景组：家庭 / 课堂 / 户外 Topic packs：- 饮食 - 购物 - 上学 - 问路 - 旅行 - 家庭 "scope":"global" "contexts": ["general"], 如果适用于所有场景和情境，请将上述字段添加在 "id" 下方。 |