管理层汇报

AI口语学习应用
项目进展报告

基于截至 2026 年 7 月 30 日的当前代码状态，包含部分仍在本地、尚未提交的变更。

报告日期：2026 年 7 月 30 日

当前版本：Flutter 1.0.3+5

覆盖范围：Android、Flutter Web/PWA、iOS 模拟器框架与 Next.js 后端

执行摘要：跨平台架构、核心语音链路、听力学习内容、历史记录与更新机制已经建立。正式发布前的主要工作集中在真实设备验证、音频覆盖补齐、正式签名、公开部署确认及生产安全强化。

# 1. 总览

| 信息 | 当前情况 |
| --- | --- |
| Flutter 版本 | 1.0.3+5 |
| 支持平台 | Android、Flutter Web/PWA、iOS 模拟器框架 |
| 后端 | 部署于 Railway 的 Next.js 服务，区域为新加坡 |
| 测试 | 158 项测试全部通过 |
| 代码分析 | flutter analyze：无错误 |
| 当前 Release APK | 约 78.5 MB |
| 代码规模 | 92 个 Dart 文件、31 个测试文件、12 张 Golden Test 基准图 |

# 2. 已完成及当前进展

以下内容按当前代码状态汇总；“尚未提交”表示功能已存在于本地工作区，但尚未进入正式版本控制记录。

| 项目 | 已完成内容 / 当前实现 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 架构 | 将 Flutter 与 Next.js 拆分为两个独立项目，Flutter 仅调用后端 API。 | 完成 |
| API 安全 | OpenAI API 密钥仅保存在后端，不会打包进 APK。 | 完成 |
| 后端配置 | Flutter 在运行或构建时读取 BACKEND_BASE_URL。 | 完成 |
| 后端部署 | Next.js 已在 Railway 上通过生产域名运行。 | 完成 |
| 服务器区域优化 | Railway 区域已从 US West 迁移至新加坡。 | 已应用 |
| 对话主界面 | 单一主界面包含麦克风状态、越南语句子、英语句子、结果评价与录音按钮。 | 完成 |
| Android Streaming | 使用 Android SpeechRecognizer，支持临时结果与最终结果。 | 完成 |
| 越南语识别 | 使用 vi-VN，最多返回 3 个候选结果，并包含置信度。 | 完成 |
| 截断句修复 | 当 Android 返回的最终句子不完整时，优先采用更长的转写结果。 | 完成 |
| 麦克风录音 | PCM16、单声道、24 kHz；每轮录音上限约 12 秒。 | 完成 |
| 语音活动检测 | 已加入 Adaptive VAD，可自学习背景噪声水平，并区分人声与风扇等稳定噪声。 | 已实现，尚未提交 |
| 无语音处理 | 在未确认检测到人声时，不会向后端上传音频。 | 完成 |
| 无语音等待时间 | 当前代码实际等待约 3 秒，并非 2 秒。 | 如需调整 |
| OpenAI Realtime | 已实现 WebSocket 连接、流式转写与短期 client secret。 | 已构建 |
| Realtime 状态 | 目前不是默认模式，并且在用户选项中处于隐藏状态。 | 具备但未开放 |
| Realtime 缓冲 | 等待 socket 建立期间持续录音，连接后补发开头的音频。 | 完成 |
| Batch Chunks | 将音频分成多个小片段上传，并由后端合并识别结果。 | 完成 |
| 降级机制 | Realtime 失败时切换到 Batch Chunks；Batch 失败时上传完整 WAV。 | 完成 |
| Web 网络优化 | 延迟创建上传会话，避免不必要的请求。 | 完成 |
| 音频播放 | 使用 just_audio 播放英语句子和已生成音频。 | 完成 |
| 音频缓存 | 设备端最多保留约 128 个文件，并支持预加载与预热。 | 完成 |
| 播放优化 | 预加载最长等待 500 ms，并跟踪加载耗时与实际开始播放时间。 | 完成 |
| Safari 音频 | 已处理用户手势要求，避免 Safari 阻止自动播放。 | 完成 |
| HFP 耳机 | 支持扫描、选择设备、开启 SCO 音频路由并进行 4 秒麦克风测试。 | 已构建 |
| Web 端 HFP | 允许选择浏览器可识别的蓝牙麦克风。 | 已构建 |
| INNOTRIK BLE 设备 | 支持扫描、连接、MTU 247、自动重连、读取数据包并提取 Opus 音频。 | 已构建 |
| Offline Intent | 在高置信度时于设备端识别部分意图，以减少 OpenAI 调用。 | 已构建 |
| 历史记录 | 支持查看、搜索、按日期筛选、回放、删除单条记录或清空全部记录。 | 完成 |
| 正确/错误反馈 | 用户可评价结果，后端会同步更新历史记录。 | 完成 |
| 设置 | 可选择麦克风来源、ASR 模式、VAD、HFP/BLE 与界面语言。 | 完成 |
| 多语言界面 | 支持越南语和简体中文。 | 完成 |
| 听力学习内容 | 包含 5 个年龄组、50 个主题、101 节课程和 11 首歌曲。 | 已有 |
| 句子内容总量 | 课程和歌曲合计约 713 个句子。 | 已有 |
| 引导音频 | 应用内已打包 212 个引导/歌曲 MP3 文件。 | 已有 |
| 在线课程音频 | 713 个句子中有 574 个已配备英语和越南语音频。 | 尚未达到 100% |
| 课程介绍音频 | 101 节课程中有 96 节已配备介绍音频。 | 接近完成 |
| 逐句练习 | 支持听示范、录音、回听、重录、继续和返回上一句。 | 完成 |
| 录音保存 | 每个句子最多保留 3 条最近且质量较好的录音。 | 完成 |
| 儿童开口提醒 | 每隔 5 秒提醒一次，共提醒两次，之后允许跳过。 | 完成 |
| 积极反馈 | 包含表扬音频、烟花动画与完成状态。 | 完成 |
| 卡拉 OK | 歌词按时间滚动，歌曲播放后 3 秒自动开始。 | 已构建 |
| 进度保存 | 在 Native/Web 端保存已学课程、已跳过句子与历史记录。 | 完成 |
| 视觉设计 | 采用机器人吉祥物、靛蓝/薰衣草紫配色、绿色/红色状态及儿童友好界面。 | 完成 |
| 学习场景 | 已加入田野背景、火车、主题图片与课程介绍页图片。 | 已实现，尚未提交 |
| 无障碍支持 | 已测试 200% 字体、较小屏幕与减少动态效果模式。 | 已测试 |
| Flutter Web/PWA | 已具备 Manifest、图标、iPhone 主屏幕安装及浏览器数据持久化。 | 完成 |
| Web 自动更新 | 检查 version.json，显示更新提示并重新加载新版本。 | 完成 |
| APK 更新 | 检查后端版本，可执行强制更新并打开 APK 下载页面。 | 客户端已完成 |
| 应用图标 | 已为 Android 与 Web 生成应用图标。 | 完成 |
| APK 下载页 | 页面指向 Cloudflare R2 上的最新 APK。 | 完成 |
| Release 构建 | 支持通用 Release APK 以及按 ABI 分包构建。 | 完成 |
| iOS | 已具备 iOS scaffold 与面向模拟器的 Codemagic 工作流。 | 尚非 App Store 版本 |
| Golden Test | 在多种手机屏幕尺寸下验证界面。 | 12 组基准 |
| 音频测试 | 覆盖 VAD、WAV、缓存、音频播放完成、降级机制与转写。 | 通过 |
| 硬件测试 | 覆盖 HFP、BLE 数据包、Offline Intent 与重连逻辑。 | 自动化层面通过 |
| 业务测试 | 覆盖历史记录、设置、课程、卡拉 OK、进度与更新门禁。 | 通过 |

# 3. 待办事项

| 待办工作 | 优先级 / 当前状态 |
| --- | --- |
| 在多种真实设备上测试 HFP 与 BLE | 重要 |
| 为全部 713 个句子补齐音频 | 仍有缺失 |
| 使用正式 keystore 进行生产发布签名 | 正式发布前必须完成 |
| 确认 Flutter Web/PWA 已公开部署 | 尚未确认 |
| 加强后端身份验证、限流与日志保留策略 | 大规模生产前需要 |
| 验证 Safari/iPhone、弱网、锁屏与后台运行场景 | 需要真机测试 |
| 决定是否向用户开放 OpenAI Realtime，或继续使用 Android Streaming | 待决定 |
| 提交 Adaptive VAD、课程界面与新 Golden Test 的本地变更 | 仍在本地 |

# 4. 关键代码与文件

| 文件 | 作用与位置 |
| --- | --- |
| conversation_controller.dart | 对话流程、录音、识别、降级与播放控制。 C:\Users\Windows\Documents\ai-speaking-flutter-app\lib\features\conversation\presentation\conversation_controller.dart |
| adaptive_voice_activity_detector.dart | 自适应背景噪声学习与语音活动判定。 C:\Users\Windows\Documents\ai-speaking-flutter-app\lib\core\audio\adaptive_voice_activity_detector.dart |
| listening_lessons.json | 听力课程、主题与句子内容数据。 C:\Users\Windows\Documents\ai-speaking-flutter-app\assets\data\listening_lessons.json |
| pubspec.yaml | 应用版本、依赖项与资源配置。 C:\Users\Windows\Documents\ai-speaking-flutter-app\pubspec.yaml |

用途说明：本报告可作为项目进度汇报材料，也可作为正式发布前的检查清单。