BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

AI SPEAKING

Ứng dụng hỗ trợ giao tiếp và luyện nói song ngữ

Tổng hợp kiến trúc, âm thanh, ghi âm, AI Realtime, thiết kế, nội dung, kiểm thử và phát hành

| Dự án | AI Speaking |
| --- | --- |
| Phiên bản hiện tại | Flutter 1.0.3+5 |
| Ngày tổng hợp | 30/07/2026 |
| Phạm vi | Mobile Android, Flutter Web/PWA, backend Next.js và khung iOS |

Báo cáo phản ánh code hiện tại, bao gồm cả một số thay đổi cục bộ chưa commit.

# 1. Tóm tắt điều hành

Trạng thái tổng thể: phần lõi ứng dụng, âm thanh, ghi âm, nội dung và cập nhật đã được triển khai. Các việc quan trọng còn lại chủ yếu là kiểm thử thiết bị thật, hoàn thiện toàn bộ audio nội dung, ký ứng dụng production và tăng cường bảo vệ backend.

# 2. Kiến trúc, backend và bảo mật

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc dự án | Tách Flutter và Next.js thành hai dự án; Flutter chỉ giao tiếp với backend qua API. | Hoàn thành |
| Bảo mật OpenAI | OpenAI API key chỉ nằm ở backend và không được đóng gói trong APK. | Hoàn thành |
| Cấu hình API | Flutter nhận BACKEND_BASE_URL khi chạy hoặc build để chuyển môi trường mà không gắn cứng khóa bí mật. | Hoàn thành |
| Backend production | Next.js đã được triển khai trên Railway bằng domain production. | Hoàn thành |
| Khu vực server | Railway đã được chuyển từ US West sang Southeast Asia/Singapore để giảm độ trễ từ Việt Nam. | Đã áp dụng |
| Realtime secret | Phiên Realtime dùng client secret ngắn hạn do backend cấp; khóa chuẩn không rời khỏi server. | Hoàn thành |
| Kết nối release | Bản release chỉ cho HTTPS; kết nối HTTP không an toàn chỉ được phép trong debug. | Hoàn thành |
| Nhận diện thiết bị | Có client identity và luồng đăng ký thông tin phần cứng với backend. | Đã xây dựng |
| Lịch sử/telemetry | Backend lưu lịch sử, nguồn kết quả, chế độ ASR và số liệu độ trễ để theo dõi vận hành. | Đã xây dựng |
| Production hardening | Vẫn cần hoàn thiện xác thực, rate limit, phân tách lịch sử người dùng và chính sách lưu log. | Cần hoàn thiện |

# 3. Giao tiếp, ghi âm và xử lý âm thanh

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Màn hình giao tiếp | Một luồng sử dụng bằng một tay gồm trạng thái mic, câu tiếng Việt, câu tiếng Anh, phản hồi và nút ghi âm. | Hoàn thành |
| Android Streaming | Tích hợp Android SpeechRecognizer với locale vi-VN, kết quả tạm thời, kết quả cuối và tối đa ba phương án nhận dạng. | Hoàn thành |
| Sửa transcript bị cắt | Ưu tiên câu dài và đầy đủ hơn khi Android trả kết quả cuối bị cụt ở cuối câu. | Hoàn thành |
| Thu âm micro | Ghi PCM16 mono 24 kHz, gửi theo chunk và có đường dự phòng WAV; mỗi lượt tối đa khoảng 12 giây. | Hoàn thành |
| Ngưỡng lượt quá ngắn | Lượt ghi dưới khoảng 450 ms bị từ chối để tránh gửi dữ liệu không hợp lệ. | Hoàn thành |
| Adaptive VAD | Tự đo nhiễu nền, dùng ngưỡng bắt đầu/dừng riêng và giảm nhận nhầm quạt hoặc âm thanh đều thành giọng nói. | Đã làm |
| Không có giọng nói | Nếu không xác nhận được giọng nói, ứng dụng hiển thị thông báo tại máy và không upload audio lên backend. | Hoàn thành |
| Thời gian chờ im lặng | Code hiện tại chờ khoảng 3 giây trước khi kết luận không có giọng nói; yêu cầu 2 giây chưa được áp dụng hoàn toàn. | Cần điều chỉnh |
| Phát âm thanh | Dùng just_audio để phát câu tiếng Anh, audio cache và nội dung bài học qua đúng tuyến âm thanh Android. | Hoàn thành |
| Cache thiết bị | Lưu tối đa khoảng 128 file audio, có warm-up, preload, retry và giới hạn số tác vụ song song. | Hoàn thành |
| Tối ưu thời gian phát | Chờ preload tối đa khoảng 500 ms và ghi nhận thời gian tải, thời điểm bắt đầu phát cùng nguồn cache. | Hoàn thành |
| Safari audio | Có đường phát trực tiếp từ thao tác người dùng để khắc phục trình duyệt chặn autoplay. | Hoàn thành |
| Phản hồi đúng/sai | Người dùng đánh giá kết quả đúng hoặc sai; phản hồi được cập nhật về lịch sử backend. | Hoàn thành |

# 4. Realtime, fallback và thiết bị ngoài

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| OpenAI Realtime | Đã có kết nối WebSocket, transcript streaming và cơ chế cấp phiên ngắn hạn. | Đã xây dựng |
| Trạng thái sử dụng | Realtime hiện không phải chế độ mặc định và đang bị ẩn khỏi lựa chọn trực tiếp của người dùng. | Chưa mở |
| Buffer khi kết nối | Ứng dụng bắt đầu ghi trong lúc socket kết nối, giữ các chunk đầu và chỉ phát lại một lần khi sẵn sàng. | Hoàn thành |
| Kết thúc phiên | Khi người dùng dừng, ứng dụng chờ giới hạn khoảng 500-600 ms nếu socket gần sẵn sàng. | Hoàn thành |
| Batch Chunks | Audio có thể được gửi thành các đoạn nhỏ qua session create/upload/finalize để giảm rủi ro của một request lớn. | Hoàn thành |
| Fallback nhiều tầng | Realtime lỗi chuyển sang Batch Chunks; Batch lỗi chuyển sang gửi WAV đầy đủ. | Hoàn thành |
| Tối ưu web | Web trì hoãn tạo upload session theo chất lượng mạng để tránh request thừa khi người dùng dừng sớm. | Hoàn thành |
| Tai nghe HFP | Android có quét, chọn thiết bị, mở/đóng SCO route và chức năng test mic trong 4 giây. | Đã xây dựng |
| HFP trên web | Cho phép chọn micro Bluetooth mà trình duyệt nhìn thấy; trình duyệt không điều khiển trực tiếp profile Bluetooth Classic. | Đã xây dựng |
| INNOTRIK BLE | Đã có scan, connect, discovery, MTU 247, reconnect, parser packet và trích audio Opus. | Đã xây dựng |
| Offline Intent | Ý định độ tin cậy cao có thể được xử lý tại thiết bị để giảm số lượt gọi OpenAI có phí. | Đã xây dựng |
| Kiểm thử phần cứng | HFP, BLE, nút vật lý, khóa màn hình và hoạt động nền vẫn cần xác nhận trên thiết bị thật. | Cần kiểm thử |

# 5. Lịch sử, cài đặt và dữ liệu học tập

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Lịch sử gần đây | Tìm kiếm, lọc theo ngày, phát lại, xem chi tiết, xóa từng mục và xóa toàn bộ. | Hoàn thành |
| Dữ liệu lịch sử | Lưu ngữ cảnh, nguồn rule/AI, chế độ ASR, độ trễ và đánh giá của người dùng. | Hoàn thành |
| Cài đặt | Cho chọn nguồn mic, chế độ ASR, ngưỡng VAD, thiết bị HFP/BLE và đường dẫn lịch sử. | Hoàn thành |
| Ngôn ngữ giao diện | Hỗ trợ tiếng Việt và tiếng Trung giản thể. | Hoàn thành |
| Nhóm tuổi | Nội dung được chia thành 5 nhóm tuổi. | Đã có |
| Chủ đề | Có 50 chủ đề học với hình ảnh minh họa tương ứng. | Đã có |
| Bài học | Có 101 bài học và 11 bài hát. | Đã có |
| Tổng số câu | Có khoảng 713 câu trong bài học và bài hát. | Đã có |
| Audio giới thiệu | 96 trên 101 bài đã có audio giới thiệu. | Gần hoàn thành |
| Audio từng câu | 574 trên 713 câu có URL audio tiếng Anh và tiếng Việt. | Chưa đủ 100% |
| Audio đóng gói | Có 212 file MP3 hướng dẫn hoặc bài hát nằm trong assets của ứng dụng. | Đã có |
| Luồng luyện câu | Nghe mẫu, thu âm, nghe lại, thu lại, chuyển tiếp và quay về câu trước. | Hoàn thành |
| Lưu bản ghi | Giữ tối đa ba bản ghi thành công mới nhất cho mỗi câu và xóa bản cũ. | Hoàn thành |
| Nhắc luyện nói | Nhắc hai lần, mỗi lần sau khoảng 5 giây; sau đó cung cấp nút bỏ qua và không tự động bỏ qua. | Hoàn thành |
| Phản hồi tích cực | Phát lời khen, hiệu ứng pháo hoa và trạng thái hoàn thành sau lượt nói thành công. | Hoàn thành |
| Karaoke | Có lời đồng bộ theo thời gian, tiến độ bài hát và tự bắt đầu sau khoảng 3 giây với nhóm tuổi phù hợp. | Đã xây dựng |
| Lưu tiến độ | Lưu bài đã học, câu đã bỏ qua và metadata trên native hoặc localStorage của web. | Hoàn thành |

# 6. Thiết kế và khả năng tiếp cận

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Nhận diện hình ảnh | Robot mascot, font Roboto, màu indigo/lavender và màu trạng thái xanh, đỏ, cam. | Hoàn thành |
| Giao diện trẻ em | Thông điệp tích cực, ít thao tác, nút hành động lớn và nội dung song ngữ dễ nhìn. | Hoàn thành |
| Bố cục mobile | Khung nội dung giới hạn chiều rộng, thanh hành động dưới và trạng thái ổn định trên nhiều màn hình. | Hoàn thành |
| Cảnh học tập | Đã bổ sung nền cánh đồng, tàu và hình ảnh giới thiệu cho các màn học tập. | Đã làm |
| Hình ảnh nội dung | Có ảnh cho 50 chủ đề, ảnh intro bài học và giao diện karaoke. | Đã có |
| Chữ lớn | Đã kiểm tra giao diện ở mức phóng chữ 200%. | Đạt |
| Màn hình nhỏ | Đã có test bảo đảm thành phần không chồng chéo trên màn hình nhỏ. | Đạt |
| Reduced motion | Có xử lý cho người dùng giảm hiệu ứng chuyển động. | Đã xây dựng |
| Golden Test | Có 12 ảnh chuẩn giao diện tại các kích thước 390x844, 426x923 và 450x1025. | Đạt |

# 7. Web, APK, iOS và cơ chế cập nhật

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Flutter Web/PWA | Có manifest, icon, khả năng cài lên màn hình chính iPhone và lưu dữ liệu trình duyệt. | Hoàn thành |
| Cập nhật web | Kiểm tra version.json khi mở app, quay lại app và theo chu kỳ; hiển thị banner rồi tải lại bản mới. | Hoàn thành |
| APK Android | Package com.innotrik.aispeaking, hỗ trợ từ Android 7 trở lên và có icon ứng dụng. | Hoàn thành |
| Phiên bản release | Phiên bản hiện tại là 1.0.3+5; APK release khoảng 78,5 MB. | Đã có |
| APK tách ABI | Hỗ trợ build riêng ARM64, armeabi-v7a và x86_64 để giảm dung lượng theo kiến trúc. | Hoàn thành |
| Cập nhật Android | Ứng dụng gọi API phiên bản, có thể chặn build quá cũ và mở trang tải APK mới. | Hoàn thành phía client |
| Trang tải APK | APK mới nhất được phân phối qua liên kết Cloudflare R2. | Hoàn thành |
| Ký bản release | Dùng keystore production nếu có key.properties; nếu thiếu sẽ rơi về debug signing. | Cần keystore chính thức |
| iOS | Có scaffold iOS và workflow Codemagic cho simulator chưa ký. | Chưa phải App Store |
| Triển khai web | Code và bản build web đã có nhưng chưa xác nhận domain web public cuối cùng. | Chưa xác nhận |
| Cập nhật độc lập | Web và APK được cập nhật theo hai luồng độc lập; thay backend thường không cần build lại APK nếu contract giữ nguyên. | Hoàn thành |

# 8. Kiểm thử và đảm bảo chất lượng

| Hạng mục | Kết quả đã thực hiện | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Flutter test | Toàn bộ 158 bài test hiện tại đều vượt qua. | Đạt |
| Flutter analyze | Không phát hiện lỗi phân tích tĩnh. | Đạt |
| Quy mô test | Có 31 file test Dart và 12 Golden baseline. | Đã có |
| Test âm thanh | Bao phủ VAD, WAV, audio cache, phát xong audio và lựa chọn transcript. | Đạt |
| Test fallback | Bao phủ lỗi khởi tạo, lỗi trễ, Batch Chunks, Realtime và đường dự phòng. | Đạt |
| Test thiết bị | Bao phủ logic HFP, BLE protocol, offline intent và reconnect ở mức tự động. | Đạt |
| Test API | Bao phủ model, repository, version gate, device identity và đăng ký thiết bị. | Đạt |
| Test nghiệp vụ | Bao phủ lịch sử, cài đặt, hành trình bài học, media, tiến độ, recording và karaoke. | Đạt |
| Test giao diện | Bao phủ khả năng tiếp cận và Golden Test trên nhiều kích thước. | Đạt |
| Giới hạn kiểm thử | Test tự động không thay thế kiểm tra chất lượng mic, tai nghe, Bluetooth và độ trễ trên thiết bị thật. | Cần kiểm thử thật |

# 9. Công việc còn lại trước khi phát hành rộng

| Công việc còn lại | Mức độ/ghi chú |
| --- | --- |
| Kiểm thử HFP và BLE trên nhiều dòng điện thoại, tai nghe và phần cứng INNOTRIK. | Quan trọng trước khi công bố hỗ trợ phần cứng. |
| Hoàn thiện audio cho toàn bộ 713 câu và các bài còn thiếu intro hoặc nhạc đầy đủ. | Ảnh hưởng trực tiếp trải nghiệm học tập. |
| Tạo và bảo quản keystore Android chính thức. | Bắt buộc để cập nhật cùng một ứng dụng production. |
| Bổ sung xác thực, rate limit, phân tách dữ liệu người dùng và chính sách lưu log backend. | Cần thiết trước khi tăng số người dùng. |
| Xác nhận Safari/iPhone, mạng yếu, khóa màn hình và chạy nền. | Nên thực hiện bằng thiết bị thật. |
| Quyết định có mở OpenAI Realtime hay giữ Android Streaming làm luồng chính. | Cần cân bằng độ trễ, độ ổn định và chi phí. |
| Điều chỉnh timeout không có giọng nói từ khoảng 3 giây xuống 2 giây nếu vẫn giữ yêu cầu mới. | Thay đổi nhỏ nhưng cần test nhiễu và trẻ nói chậm. |
| Commit các thay đổi Adaptive VAD, giao diện cảnh học tập và Golden Test mới. | Code hiện đã qua test nhưng còn nằm cục bộ. |
| Xác nhận hosting công khai cho bản Flutter Web/PWA. | Cần URL chính thức để người dùng iOS truy cập. |
| Rule cho 5.000 câu | Cần bàn bạc và điều chỉnh phù hợp tối ưu chi phí cho App |